| MAPA DE GESTÃO DE RISCOS |
| --- |
| SÍNTESE DO OBJETO | Construção de Unidade Básica de Saúde – UBS no Bairro Santa Cruz |
| SETOR RESPONSÁVEL | Departamento de Engenharia e Convênios |
| FASE DE ANÁLISE |
| (x) Planejamento da Contratação | ( ) Gestão do contrato |
| MAPEAMENTO DOS RISCOS |
| RISCO 01 |
| PROBABILIDADE | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |
| Dano | Licitação Deserta – nenhuma proposta cadastrada. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | RESPONSÁVEL |
| Especificação suficiente para atender as necessidades da Instituição. Pesquisa de preços adequados aos preços praticados pelo mercado e outros órgãos públicos. | Equipe de Planejamento |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| Adequação das especificações e/ou da pesquisa de preços. Incrementar os meios de divulgação da licitação. | Equipe de Planejamento |
| RISCO 02 |
| PROBABILIDADE | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |
| Dano | Pedido de impugnação do Instrumento Convocatório |
| AÇÃO PREVENTIVA: | RESPONSÁVEL |
| Especificação suficiente capaz de atender as necessidades da Instituição sem frustrar a participação dos licitantes na Licitação. Observação as legislações pertinentes em torno do objeto. | Equipe de Planejamento |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| Analisar o pedido com base nos princípios norteadores da Licitação para indeferir ou não o pedido. Caso seja deferido o pedido, promover o cancelamento do certame para adequação do(s) item(ns) questionado (s). | Equipe de Planejamento |
| RISCO 03 |
| PROBABILIDADE | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |
| Dano | Interposição de recurso contra a proposta classificada, inicialmente, em primeiro lugar, de acordo com as exigências do Edital e seus anexos. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | RESPONSÁVEL |
| Analisar as propostas apresentadas e os demais documentos encaminhados ou solicitados para averiguação do atendimento das exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. | Autoridade da licitação e Comissão de Licitação |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| Receber o recurso e analisá-lo com base nos princípios norteadores da Licitação, emitindo parecer fundamentado quanto ao mérito do pedido e encaminhá-lo para a autoridade competente homologadora do certame. | Autoridade da licitação e Comissão de Licitação |
| RISCO 04 |
| PROBABILIDADE | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |
| Dano | Recusa da licitante homologada em assinar o Instrumento Contratual. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | RESPONSÁVEL |
| Prever no Edital e seus anexos a (a) penalidade (s) cabíveis, solicitando a apresentação de uma declaração de Exequibilidade da proposta, na fase de aceitação, se necessário. | Autoridade da licitação e Comissão de Licitação |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| Solicitar uma justificativa formal da referida licitante para a recusa. Comunicar a Diretoria de Administração a ocorrência do ilícito e da necessidade de se instaurara processo administrativo sancionador para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível. Reabrir a Sessão Pública para a negociação com as próximas colocadas no certame. | Autoridade da licitação e Comissão de Licitação |
| RISCO 05 |
| PROBABILIDADE | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |
| Dano | Não acompanhamento dos termos aditivos e cronogramas estabelecidos para execução do projeto, ocasionando morosidade e desperdício de recursos públicos. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | RESPONSÁVEL |
| Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função. | Equipe de Planejamento |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| Abrir Processo Administrativo Sancionador à Diretoria de Administração e Planejamento para apurar os fatos e, se necessário, aplicar a penalidade cabível quanto ao descumprimento dos prazos estabelecidos para execução da obra. | Gestor do Contrato e Fiscal do Contrato |
| RISCO 06 |
| PROBABILIDADE | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |
| Dano | Comportamento inadequado de colaboradores da empresa prestadora de serviços no ambiente institucional. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | RESPONSÁVEL |
| Prever no Instrumento Convocatório a substituição do colaborador, a pedido da contratante, no caso de comportamento inadequado do mesmo. | Equipe de Planejamento |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| Solicitação de substituição do colaborador à empresa contratada. | Gestor do Contrato/Fiscal do contrato |
| RISCO 07 |
| PROBABILIDADE | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |
| Dano | Composição de custos incorreta, resultando em aditivos de valores e prazo. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | RESPONSÁVEL |
| Contratação de empresa especializada na formação de custos de obras e serviços de engenharia com expertise na área. Normativo que estabeleça os responsáveis para elaboração do TR e das especificações, com profissionais qualificados. | Equipe de Planejamento |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| Verificar os elementos que geraram o aditivo e apurar a quem lhe é atribuído a causa. | Fiscal e Gestor do Contrato |
| RISCO 08 |
| PROBABILIDADE | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |
| Dano | Falhas no ateste definitivo; Autorização para efetuar pagamento por serviços mal prestados ou mal executados. |
| AÇÃO PREVENTIVA: | RESPONSÁVEL |
| Nomeação e indicação de gestor e fiscal do contrato devidamente capacitados para a função. | Diretor de Administração/Diretor Geral |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade a Diretoria de Administração e Planejamento para averiguar ocorrido e punir os que deram causa ao prejuízo apurado. | Gestor do Contrato/Fiscal do contrato |
| RISCO 09 |
| PROBABILIDADE | ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta |
| IMPACTO | ( ) Baixo ( ) Médio ( x ) Alto |
| Dano | Descumprimento de obrigações contratuais por parte da contratada |
| AÇÃO PREVENTIVA: | RESPONSÁVEL |
| Estabelecer de forma clara e objetiva as obrigações da contratada, bem como as consequências para os eventuais descumprimentos. | Equipe de Planejamento da Contratação |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA | RESPONSÁVEL |
| Abrir Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade `a Diretoria de Administração e Planejamento para averiguar ocorrido e punir a quem tenha dado causa ao ilícito. | Gestor do Contrato/Fiscal do contrato |
| RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS |
| Certifico que sou responsável pela elaboração do presente documento. _____________________________________________ LILIANE APARECIDA COELHO DE FARIA |
| DATA DA ANÁLISE: 13 DE MARÇO DE 2024 |